**表2-5 WBS词典**

项目名称：软件缺陷分析与预测系统 准备日期：10.10-10.17

|  |  |
| --- | --- |
| 工作包名称：前端显示运行结果 | 账户代码：1.3.2.3 |
| 工作描述：前端显示三个算法的预测结果，并在界面上以直观的图形显示 | 假设条件和制约因素：三种预测算法都成功预测并输出了相应的数据。 |
| 里程碑：   1. 前端可收取后端发送的数据 2. 前端可显示相应的图形结果 | 到期日：   1. 10.13 2. 10.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 活 动 | 资 源 | 人 工 | | | 材 料 | | | 总 价 |
| 小时 | 单价 | 合计 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1.3.2.3 | 前端显示运行结果 | 三种算法的输出数据与评价指标 | 10h | 3元 | 30元 | 计算机（1） | 无（已获得） | 无 | 30元 |

质量需求：

前端可正确显示相应的数据与图形

验收标准：

重复10次测试预测，前端总能正确显示结果，且不会出现网页崩溃的状况

技术信息：

无

合同信息：

无