**表5-2 变更请求**

项目名称： 软件缺陷分析与预测系统 准备日期： 2022/9/28

变更编号： 3

**变更分类：**□范围 √质量 □成本 √进度 √文件

**所建议变更的详细描述**

*足够详细地描述变更的建议，明确地沟通变更的各个方面*

对编号为3的风险进行了重新评估，重新定级了选择新的选择新的开发平台、开发语言或开发工具，导致软件无法完成造成的影响，具体对其范围、质量、进度方面与最后的等级进行了变更。

**所建议变更的理由**

*表明变更的原因*

项目的完成是和开发平台、开发语言或开发工具息息相关的，如果一开始不能确定而进行后续更改，大部分项目是无法成功迁移的，需要重新设计制作，会白费大量的人力财力，故申请变更。

**所建议变更的影响**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **范围** | □增加 | □减少 | □修改 |

*描述：所建议变更对项目或产品范围的影响*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **质量** | √增加 | □减少 | □修改 |

*描述：所建议变更对项目或产品质量的影响*

避免代码的迁移从而提升项目质量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **成本** | □增加 | □减少 | □修改 |

*描述：所建议变更对项目预算、成本估算或资金范围的影响*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **进度** | □增加 | √减少 | □修改 |

*描述：所建议变更对进度的影响，以及它是否会导致关键路径的延迟*

如果避免平台迁移可以避免进度延长或缩减进度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件** | √增加 | □减少 | □修改 |

*描述：所建议变更对每个项目文件的影响*

文件必须说明测试代码使用的软件以及版本

**处理：√批准 □搁置 □拒绝**

*变更控制委员会提供变更请求处理的理由*

所请求的变更对项目的进度以及项目能否完成具有重大的影响，给予通过。

**变更控制委员会的签署**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓 名 | 角 色 | 签 名 |
| 江桀 | 项目经理 | 江桀 |
| 邸晓飞 | 项目发起人、项目甲方 | 邸晓飞 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

日期： 2022/9/28